**第三次会议记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议主题** | 小组周例会 | **会议日期** | 2021/4/22 |
| **会议地点** | 食堂一楼 | **记录人** | 曾德龙、曾欣、程钰涵 |
| **参加人员** | 王聪、曾德龙、陈冠旭、蔡楷欣、程钰涵、曾欣、郑湘萍 | | |
| **到会情况** | 应到7人，实到7人 | | |
| **会议议题** | 每周进度汇报以及未来目标 | | |
| 会议内容 | **一、微信端：**  **1 微信小程序进度：**  1. 族谱树的可视化、插入和查找两个节点之间的关系已经完成，还新添加了线性树。  2. 族谱书目前已经找到对应的解决方法，还需要人员定义格式。  3. 消息发布和展示界面（展示最新的十条消息）已经做好，等待整合。  4. 我的界面已经定义完成，等待完成。  5. 探索了新的框架，最终选择了Wuss-app作为微信小程序前端的框架。   1. **网页端的进度：**   1.初步完成了本地PC部署：基于Java，SpringBoot，Maven，MongoDB技术栈的一族一谱网页端管理系统。  2.组内其他成员体感欠佳：网页端功能性与微信小程序端界限不明晰，网页端已实现的功能冗杂、与整体功能设计不吻合。  3.下个工作迭代周期发力目标：打磨网页端功能责任，对接微信小程序端功能，连接产品功能缺口，实现产品功能闭环。  4.网页端分组技术人员分工：一人负责网页端功能打磨，并对接小程序端的功能（如直接导入小程序中已有族谱数据的功能）；另一人负责将已实现的本地部署的数据库及服务器功能迁移至Bomb云  **三、文档组进度**  已经完成了可行性分析报告，在群中发布了第一版，等待组长和组员的修改。另外对于文档中有关于一些数据的定义、使用到的技术等问题，需要组长和技术组进行协同完成。此外，对于数据流程图等图标需要额外核实。下周预计完成需求分析报告。  **三、下周目标**  1 微信小程序端下周目标  1. 整合已经完成的代码，实现未实现的功能  2. 完成和网页端的交互，定义一些相通的文件  2 网页端下周目标  1. 和微信小程序端进行对接，实现两个端后端代码的一致性。  2. 继续完善网页端未实现的功能  **会议总结：**  微信小程序的进度比较快，目前已经实现了树谱书的输入输出功能。网页端由于之前对其了解不多，进度比较缓慢。文档组已经完成可行性分析报告，还需要检查遗漏的地方。下周目标已经确定，已经合理分工。 | | |
| 备注 | 无 | | |