**第五次小组会议记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议主题** | 小组周例会 | **会议日期** | 2021/5/6 |
| **会议地点** | 食堂一楼 | **记录人** | 曾德龙、曾欣、程钰涵 |
| **参加人员** | 王聪、曾德龙、陈冠旭、蔡楷欣、程钰涵、曾欣、郑湘萍 | | |
| **到会情况** | 应到7人，实到7人 | | |
| **会议议题** | 每周进度汇报以及未来目标 | | |
| 会议内容 | **一、微信端：**  **1 微信小程序进度：**  1. 整合现在已经有的代码，已经整合了登录和查看族谱树的模块  2. 对登录模块进行修改，添加提出修改申请等功能  3. 由于原先的消息发布模块不是很美观，现在需要修改前端UI  4. 申请修改信息和新加入节点正在设计中   1. **网页端的进度：**   1. 已经实现一半的内容，但是由于网页端这里前端和后端是结合到一起的，所以修改起来比较麻烦  2. 考虑网页端中前端和后端是分离的情况，因为网页端的后端需要用到Bmob云数据库  3. 另一个人（蔡楷欣）寻找新的框架，可能这个框架并不适用  **三、文档组进度**  需要接口文档、微信小程序技术文档、网页端技术文档和数据库设计文档，才能对需求分析中的部分内容进行填充。目前正在写详细设计文档。  **三、下周目标**  1 微信小程序端下周目标  1. 整合并实现登录模块中未实现的内容  2. 修改完毕消息发布界面的UI  2 网页端下周目标  1. 继续研究当前框架的可行性  2. 寻找前端和后端分离的框架  **会议总结：**  对微信小程序中已经实现的内容进行整合，修改其中不合适的地方。网页端考虑时候更换框架，寻找前端和后端分离的框架。文档组需要加快进度，尽快写出详细设计文档。 | | |
| 备注 | 无 | | |