**第六次小组会议记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议主题** | 小组周例会 | **会议日期** | 2021/5/20 |
| **会议地点** | 食堂一楼 | **记录人** | 王聪、郑湘萍、程钰涵 |
| **参加人员** | 王聪、曾德龙、陈冠旭、蔡楷欣、程钰涵、曾欣、郑湘萍 | | |
| **到会情况** | 应到7人，实到7人 | | |
| **会议议题** | 网页端情况讨论 | | |
| 会议内容 | **一、网页端的进度：**  1. 已经实现一半的内容，但是由于网页端这里前端和后端是结合到一起的，所以修改起来比较麻烦  2. 网页端使用到的后端，并不是和微信小程序端的后端是一致的，这点和一开始的规定是不一样的。我们要求共同维护一个数据库。  3. 尝试使用新的框架，让网页端和微信小程序端使用的是一个后端  **二、改进方案**  重新选择合适的框架，满足网页端和微信小程序端共同使用一个后端的要求。重新安排人员分工，加快网页端的开发进度。网页端设定为第一开展任务，每三天需要汇报进度。  **三、下周目标**  1. 网页端尽快完成开发  2. 网页端的文档也要进行完善  3. 等到网页端开发完成之后，今早开展网页端和微信小程序的测试  **会议总结：**  重新选择网页端的框架，重新进行分工，尽早完成网页端的开发。对现在已经有的文档进行完善，开始着手编写测试方案。 | | |
| 备注 | 无 | | |