**会议记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议主题** | 网页端小组例会 | **会议日期** | 2021/04/20 |
| **会议地点** | 腾讯会议 | **记录人** | 程钰涵 |
| **参加人员** | 蔡楷欣、郑湘萍、曾欣、程钰涵 | | |
| **到会情况** | 应到 4人，实到4 人 | | |
| **会议议题** | 网页端前期工作 | | |
| 会议内容 | 1. **进度汇报：**   文档部分：  编码部分：  0.基于不同的技术栈和前后端交互框架，基于JavaWeb（使用redis）等代码仓库探索尝试了“一族一谱“网页端具体实现方案。最终尝试基于Java，SpringBoot，Maven，MongoDB技术栈继续后续”一族一谱”网页端管理系统。  1.完成环境配置：MongoDB，Java/SpringBoot/Maven。  2. 初步完成了网页端管理系统在本地PC端的部署。  二、**工作安排：**  文档部分：  编码部分：  1.网页端功能打磨，并对接小程序端的功能（如直接导入小程序中已有族谱数据的功能）；连接产品功能缺口，实现产品功能闭环。  2.已实现的本地部署的数据库及服务器功能迁移至Bomb云  **三、会议总结：** | | |
| 备注 |  | | |