**会议记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议主题** | 网页端小组例会 | **会议日期** | 2021/6/20 |
| **会议地点** | 腾讯会议 | **记录人** | 蔡楷欣 |
| **参加人员** | 蔡楷欣、郑湘萍、曾欣、程钰涵 | | |
| **到会情况** | 应到 4人，实到4 人 | | |
| **会议议题** | 网页端后期工作 | | |
| 会议内容 | 1. **进度汇报：**   文档部分：   1. 着手进行用户手册，测试文档的工作   编码部分：   1. 确定了 Vue，Node.js技术栈 2. 完成网页端关于消息添加，用户管理等功能 3. 准备设计测试方案   二、**工作安排：**  文档部分：   1. 除蔡楷欣外准备用户手册和测试文档   编码部分：   1. 蔡楷欣继续进行编码优化与测试分析 2. **会议总结：** 3. 总体编码基本完成 4. 急需测试 | | |
| 备注 |  | | |